大工业区小型消防站营区绿化提升项目

监理自行采购公告

一、项目需求

该项目位于丹梓大道与绿荫路交汇处，营区内绿化现状存在植物生长杂乱、地被长势差、黄土裸露较多等问题。为改善消防站景观环境，提高环境效果，计划开展大工业区小型消防站营区绿化提升项目。为更好完成该项目，现通过三方比价的形式委托一家专业的监理单位进行监理工作。

绿化景观提升面积约800平方米，项目内容包括地被清除、绿地整理、垃圾清运、绿化用地换填种植土、乔灌木和地被种植（乔木、灌木、地被养护期均为3个月）、原绿化修剪等。

二、项目预算

监理服务费暂按50万元作为计费基数。

三、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2.未因违法违规受到市、区民政局社会组织管理部门通报批评、年检合格（提供承诺函，格式自拟）。

3.参加本次培训班招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

4.承包人具有市政公用工程监理丙级及以上资质。

四、服务内容

（一）服务（交货）期限

1.施工阶段的监理服务期限为60日历天（以实际批准的开工日期为准）；

2.养护期阶段的监理服务期限为3个月。

- 服务内容

对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护采购人委托的项目合法权益，为采购人提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助采购人尽可能实现预定的合理建设目标。

- 具体要求

1.施工阶段监理的内容：

（1）协助采购人与中标单位编写开工报告，协助采购人办理开工手续；

（2）组织施工图纸会审；

（3）审核中标单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；

（4）督促、检查中标单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调采购人和中标单位之间的关系；

（5）审核中标单位或采购人提供的材料、构配件和设备的数量及质量；

（6）控制工程进度、质量和投资，督促、检查中标单位落实施工安全保证措施；

（7）确认并记录工程变更、现场签证及隐蔽工程的实际发生情况，审核工程变更、现场签证及隐蔽工程的实际工程量；

（8）审核工程变更、现场签证涉及的工程造价的变化；

（9）按承包合同的规定审核中标单位申报的当期实际完成工程内容和实物工作量，并审核期中支付报告；

（10）配合采购人或其委托的造价咨询公司完成对中标单位申报的工程竣工结算的协助性审查。

（11）负责施工现场签证；

（12）督促中标单位整理合同文件和技术档案资料；

（13）组织采购人和中标单位进行工程竣工初步验收；

（14）督促建设工程办理竣工验收手续；

（15）参加工程验收，审查工程结算。

2.养护阶段监理的内容：

养护阶段监理的主要内容为负责组织检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促中标单位回访、监督苗木质量养护直至达到规定的质量标准。

3.项目技术要求

1.工程等级要求：合格。

2.按《深圳市农业地方标准：园林绿化管养规范》及国家、深圳市相关行业规范进行养护期管养及维护工作。

3.监理方在养护期间要严格按照甲方要求进行巡查，并督促中标单位落实养护工作（不能有杂草和垃圾等）。

4.其他要求

项目完成后，监理方需及时组织各方进行初步验收，初验合格方可转为养护期，养护期满3个月后参加竣工验收，合格后督促中标单位及时办理移交和结算手续。

五、投标单位需提供资料（以下所有资料，均需加盖单位公章）

1.单位营业执照或社会组织法人登记证书以及单位资质文件复印件（原件备查）；

2.近三年承接过同类项目的业绩资料；

3.服务承诺（本项目团队人员配置等）；

5.单位法定代表人身份证复印件；

6.投标方和参与活动个人近三年内无重大违法记录声明函；

7.报价文件。

六、投标截止时间和联系方式

本次采购将于2021年8月4日启动，意向单位应于2021年8月6日前提交以上证明文件原件扫描件至邮箱（linweiqin@szpsq.gov.cn），逾期不再受理。2021年8月9日电话通知入围单位。

联系人：林伟钦

联系电话：0755-8462 2402

联系地址：深圳市坪山区坪山大道333号坪山区政府第二办公点501室。

七、评标方法

本次采购服务采用三方比价的方式进行评审，于2021年8月10日下午14：30在公园一路坪山区生活垃圾分类体验馆会议室组织评审小组进行评审，确定1家中标供应商，中标结果将在坪山区人民政府网站予以公告。

深圳市坪山区城市管理和综合执法局

2021年8月4日