2023年坪山区远足径郊野径项目采购需求

一、采购项目概况

为了深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于“公园城市”建设的重要论述精神，根据市委市政府推进“一脊一带二十廊”山海连城空间规划和市城管和综合执法局关于建设“深圳市远足径郊野径”的部署安排，我区将远足径郊野径纳入经济社会高质量发展“十大计划”工作内容中。我区本着对环境负责的态度，合理利用区域内现有的步道、小径积极开展坪山区远足径郊野径建设先行工作。

根据《深圳市城市管理和综合执法局关于印发深圳远足径郊野径建设2023年任务清单的通知》，坪山区2023年底需完成新建改造远足径郊野径45公里，完成１条精品路线，至少打造一个露营地。经梳理,为保证高品质完成任务，需新建郊野径约７公里，完成１条精品路线，打造１处露营地。

根据《坪山区城市管理和综合执法局自行采购管理制度》，需选定一家具有开拓精神且经验丰富的公司开展本项目工作。

二、项目预算

项目预算控制在47.6万元（含）以内，从“市政维护”中列支。

三、项目服务内容

该项目包括三方面服务内容：

完成１套标识系统

1.2023年度坪山区远足径郊野径总地图绘制。

2.根据基础型、功能型与价值型的不同要求，设置标距指示类、指示方向类、导览类的标识。主线与支线上根据徒步需求合理设置方向指示牌与标距柱等，根据自然人文资源特色设置导览牌。

完成1条远足径郊野径精品线

1.结合坪山区实际路况，梳理现状资源，打造一条远足径郊野径精品路线。

2.在精品路线上设置环境解说系统：完成课程解说牌10块、课程博物牌10块、警示牌10块。

3.配套线下环境解说系统，进行精品线线上内容创作：完成线上课程内容编撰、语音音频讲解、中英文图文展示、自动定位导航、地图导览的功能。

（三）打造１处露营地

因地制宜，打造一处露营地，配套相应水电、环境卫生、标识指引等基础设施；制定安全应急预案。

（四）完成4场远足径郊野径公众活动

梳理坪山区远足径郊野径现状，挑选合适地点，针对公众开展4场手作步道工作推广课程。课程类型包括但不限于修缮类、维护类、科普教育类、巡查督导类、传播类等。增加坪山区远足径郊野径曝光率，吸引市民打卡。

四、项目管理和服务要求

（一）组织实施要求

1.服务单位必须编制详细项目策划方案（活动实施方案、活动进度计划等）及宣传物料采购计划给采购方并按审定的策划方案进行实施；

2.服务单位必须自行解决车辆在该区域内通行、活动开展材料存放等问题；服务单位在活动开展过程中须注意自身及周边安全，负责活动开展过程中的所有事故处理和费用；

3.服务单位必须保证活动开展区域内卫生整洁，活动结束后，自行解决活动场地清理；

4.服务单位必须保证每个活动实施程序(活动宣传材料堆放、活动场地清理等程序）不能过夜，当天进行的活动实施程序必须当天完成。

5.服务单位必须作好参与人员记录、实施活动图文记录、活动流程记录、活动资料整理的编制等工作。

（二）项目人员安排要求

服务单位须安排项目负责人1名，现场负责人1名，专职工作人员3名及以上。

（三）成果要求

1.符合深圳市绿化管理处关于开展2023年坪山区远足径郊野径项目所规定的标准要求和采购方要求。

2.服务单位须接受采购方的日常检查、监督及修正。

五、供应商资格要求

序号	资质要求

1	已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，参加单位须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家参加，不允许同时参与本项目报价，以分公司名义参与报价的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目报价的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。
2	本项目不接受联合体报价，不允许分包；不接受参加人选用进口产品参与报价。
3	参加人须自行承诺，参与本项目报价前三年内（即从本项目采购公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他参加供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4	参加人须自行承诺，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
六、应答供应商需提供资料

1.报价函，报价不得超过总预算；

2.单位营业执照或社会组织法人登记证书复印件、单位法定代表人身份证复印件（原件备查）；

3.项目策划方案;

4.承诺书；

5.曾经承接过同类项目的资料；

6.风险知悉确认书。

以上所有资料，均需加盖单位公章并密封包装，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；封面注明应答供应商的名称、地址、联系人及手机号码。

七、采购方式

采用比选（综合评分）的形式，综合评分最高者确定为成交供应商。

八、商务需求

（一）服务期

合同签订后项目开始实施，服务期限为1年。如因甲方原因或不可抗拒因素造成服务期限拖延，合同期限顺延。

（二）服务地点

坪山区

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由参加供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经选中，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.参加供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

3.参加供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.参加供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，参加供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。参加供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.参加供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.参加供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目参加。各参加供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

8.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

9.本采购文件中未尽事宜及甲方可能进行的服务内容调整要求等可在项目开展过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。