附件1

工程变更审批流程

建设单位申请提交工程变更方案、书面明确变更责任及原因（由建设、设计、施工、监理等单位共同确认）

单项变更金额X超合同额10%（且大于50万元）或100万元≤X＜300万元

单项变更金额X

X≥300万元

单项变更金额X

X＜100万元

建设单位牵头组织专家论证

区工程技术咨询委员会进行技术咨询（5工作日）

建设单位自行审批

建设单位及建设行政主管部门分管区领导共同审议

区建设行政主管部门

审批

区项目建设单位实施