附件2

统一社会信用代码：12440300557161960K

事业单位法人年度报告书

（2020年度）

单 位 名 称 深圳市坪山区水务工程建设管理中心

法定代表人  黄重庆

深圳市事业单位登记管理局试制

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 |  |  |  |  | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 |  |  |  |  | 负责编制区级水务政府投资项目年度投资计划和工作计划、申报具体项目投资计划。负责限额以上的水务发展专项资金项目、区水污染治理工程项目、水源工程、防洪潮及内涝整治、政府投资水务工程、防洪排涝治理等项目前期工作（含项目建议书）组织实施和建设管理，统筹上述水务工程的招标工作、合同审核及签订工作、造价管理（含预算、结算、决算）、设计变更管理等。负责二次供水设施、供水工程设施改造。负责水务工程法人验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 |  |  |  |  | 深圳市坪山区龙田街道坪山大道5068号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 黄重庆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办单位 |  |  |  |  | 深圳市坪山区水务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 益 服 务 过 程 概 述 | 党的建设 |  |  |  |  | 与水资源和供水保障科联合成立水务局第四党支部，共有正式党员19人，按照组织程序，认真完成党支部委员的推荐、选举工作，完成了党支部委员会的组建工作。按照水务局党总支的学习计划，组织党员深入学习领会《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神》、党的十九届五中全会精神为学习重点，坚持以党员大会，每周集中会的方式开展学习。二是严格落实“第一议题”和支部委员会会议、党员大会和党课等“三会一课”制度，2020年，坚持常态化第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想17次，开展“三会一课”12次，开展主题党日活动12次，开展党员志愿服务47次。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务能力 建设情况 |  |  |  |  | 不定期开展业务能力集中培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻执行《条例》和实施细则 有关情况 |  |  |  |  | 坚决执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》、《深圳市事业单位信息公开试行办法》、每年及时报告法人年度报告及公示工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接受捐赠资助 及使用情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效和 诉讼情况 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息公开 及其他情况 |  |  |  |  | 2020年4月10日在“广东事业单位登记管理网”完成法人年度报告报送及公示，并在“坪山区人民政府网站”上公示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 益 服 务 概 述 | 以职能清单形式阐述本单位公益服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能一 | 负责限额以上的水务发展专项资金项目、区水污染治理工程项目、水源工程、防洪潮及内涝整治、政府投资水务工程、防洪排涝治理等项目前期工作（含项目建议书）组织实施和建设管理，统筹上述水务工程的招标工作、合同审核及签订工作、造价管理（含预算、结算、决算）、设计变更管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能二 | 负责二次供水设施、供水工程设施改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益 服务 总量 和 质量 | 职能序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能一 |  | 河道综合整治工程 |  |  |  | 老鸦山水库排洪渠工程已完工；三角楼居民小组排洪渠工程已完成70%工程量；田头河综合整治工程已完成20%工程量。顺利完成年度建设目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正本清源工程 |  |  |  | 完成130个正本清源小区改造，其中龙岗河流域完成66个小区、2个城中村正本清源改造；坪山河流域完成58个小区、4个城中村正本清源改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老旧市政管网改造工程 |  |  |  | 实施了坪山区老旧市政管网改造工程，优先对上洋污水厂、龙田污水厂、沙田污水厂配套污水主干管检测、修复。共修复管网6.8公里。同时，启动坪山区市政路老旧排水管网修复工程，完成50%工程量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碧道工程 |  |  |  | 2020年坪山区计划对9条河开展碧道建设，计划年内开工建设28.3公里，建成4.3公里，目前已全部完成年度建设任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职能二 |  | 二次供水设施改造 |  |  |  | 2020年坪山区计划对34个小区泵房进行改造，计划年内开工完成总工程量20%，目前已全部完成年度建设任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 公益 服务 投入 | 从业人数 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费来源 |  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务相关项目 |  |  |  |  |  |  | 金额/比率 |  |  |  | 备注 |  |
|  | 开办资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |
|  | 经费自给率（%） |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 人员支出占事业支出比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 公用支出占事业支出比率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 资产负债率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 收入增长率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 支出增长率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 收入支出比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无单独核算 |  |
|  | 资产损益 情 况 |  |  |  | 净资产合计（所有者权益合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年初数（万元） |  |  |  |  | 年末数（万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 468205 |  |  |  |  | 5.75 |  |  |  |
| 其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容 | 理事会运行情况 |  |  |  | 基本运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 召开会议情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策决议情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兴办企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国有资产投入使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公 众 满意度 | 须填写社会评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会评价项目 |  |  |  | 社会评价描述 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 河道综合整治工程 |  |  |  | 人民公仆情系社区 洪涝治理为民解忧 |  |  |  |  |  |  |  | 碧岭社区工作站赠锦旗 |
|  | 正本清源工程 |  |  |  | 正本清源功当代 治水提质利千秋 |  |  |  |  |  |  |  | 文化新村居民小组赠锦旗 |
|  | 正本清源工程 |  |  |  | 造福市民好工程 正本清源益万家 |  |  |  |  |  |  |  | 龙田街道老坑居委会赠锦旗 |
| 公 益 服 务 专 项 | 举办单位下达的专项任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项任务一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项任务二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位 法人承诺 与委托 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办单位 意见（含 保密审查 意 见） | 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告联系人 | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
|  | 廖苑娜 |  |  | 0755-89381220 |  |  |  |  | liaoyuanna@szpsq.gov.cn |  |  |  |  |