坪山区中心医院口袋公园绿地景观

提升项目自行采购需求

一、采购项目概况
为扎实做好坪山区中心医院周边道路设施及环境提升工作，全面提升医院周边环境和整体面貌，为辖区居民提供良好就医体验。我局拟开展中心医院口袋公园绿地景观提升项目，内容包括场地清表、植物补种等。项目施工费用控制在99万元以内。

二、项目管理和服务要求
（一）组织实施要求

1.成交单位必须编制详细项目施工方案（施工技术方案、施工进度计划、安全文明施工方案等）及设备、材料进场计划给采购方并按审定的施工方案进行施工。

2.成交单位必须自行解决车辆在该区域内通行、施工材料存放、用水用电、施工人员居住等问题；成交单位在施工过程中须注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用，且必须按规定为所有施工人员购买保险。

3.成交单位必须保证施工区域内全天候有人保洁，保洁标准按《深圳市地方标准：园林绿化管养规范》(DB4403/T 87-2020)。

4.成交单位必须保证每个施工程序（施工材料堆放、施工场地清理等程序）不能过夜，当天进行的施工程序必须当天完成。

5.成交单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料（包括竣工图光盘）的编制等工作。

6.成交单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌，标注“温馨提示”语言。

7.成交单位必须安全文明施工，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。

（二）成果要求

1.符合《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市地方标准：园林绿化管养规范》(DB4403/T 87-2020)、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》和《深圳市环境卫生质量标准》所规定的标准要求和采购方要求。

2.乙方的管养成果若在我区各种考核任务中每扣一分扣罚乙方养护费2000元。

3.乙方须接受采购方的日常检查。

（三）项目技术要求

1.工程等级要求：合格。

2.按《深圳市地方标准：园林绿化管养规范》(DB4403/T 87-2020)及国家、深圳市相关行业规范进行养护期管养及维护工作。

3.乙方在养护期间要严格按照甲方绿化管理的要求进行养护（不能有杂草和垃圾等）。

（五）服务要求

1.项目为设计施工一体，乙方根据设计图纸按时施工及养护。因政策、施工等原因导致面积等发生变化（增加或减少）的，乙方应无条件服从，最终结算费用按实际种植面积支付，但不得超过合同价。              

2.种植的株行应横竖对齐，高度一致，弧线则流畅平顺。

3.乙方要加强养护，不管何种原因，在养护期内一经发现有凋残枯萎的苗木，成交人必须及时予以更换。在养护期内出现苗木坏死、残败、萎蔫、染病等均由乙方无偿更换。

4.项目完成后，乙方需及时通知采购方进行初验，初验合格方可转为养护期，养护期结束且验收合格再办理移交手续。

三、供应商资格要求
	序号
	资质要求

	1
	供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家应答，不允许同时参与本项目应答，以分公司名义参与应答的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目应答的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。

	2
	本项目不接受联合体应答，不允许分包；不接受供应商选用进口产品参与应答。

	3
	供应商须自行承诺，参与本项目应答前三年内（即从本项目采购公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他应答供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

	4
	参与政府采购项目应答的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

	


四、评审方法
采用比选（综合评分法）的形式，评分要素和具体分值如下：

	序号
	评分项
	权重
	评分内容
	评分

	1
	价格
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购需求文件要求且最低的应答报价为评分基准价，其价格分为满分。应答报价得分=(评分基准价／应答报价)×10。
	

	2
	近三年业绩情况
	20
	应答人提供同类项目业绩，每提供1个得5分，满分20分。

应答人需提供合同关键信息或项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。
	

	3
	方案的完整性及可实施性
	30
	方案的完整性包括区位图、分析图、总平面图、节点图若干（平面图、效果图）、估算表等。能因地制宜合理的进行景观规划设计，使景观序列合理展开，可实施性强。评价为优（21-30分）；良（11-20分）；差（0-10分）。
	

	4
	景观设计及植物配置
	30
	能因地制宜地进行景观规划设计，使景观序列合理展开，景观丰富，各节点功能齐全，植物选择、配置合理，植物景观主题突出，季相分明。评价为优（30-21分）；良（20-11分）；差（10分以下）。
	

	5
	方案汇报
	10
	汇报者思路清晰，语言流畅，能准确表达设计文件，PPT美观大方，答辩准确合理。
	

	合计
	


五、商务需求
（一）服务期
合同签订后30天内完成，初步验收合格后进入养护期，如因甲方原因或不可抗拒因素造成工期拖延，合同工期顺延。
（二）服务地点
坪山区中心医院入口周边
[image: image1.jpg]



（三）报价要求
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算应答报价；一经成交，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价应答。供应商报价低于预算价格70%，需要供应商提供相关报价合理说明。
3.供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.供应商可先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响应答报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目应答。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）违约责任
1.合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

2.违约所造成的经济损失，概由违约方承担。

3.由于甲方原因或不可抗力造成竣工日期拖延，乙方应向甲方提出书面报告，经甲方确认、批准后可顺延工期；

4.由于非甲方原因造成工程延期，属乙方违约，每延期一天，乙方应按本工程造价的万分之二向甲方支付违约金，延期超过5天及以上时，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付本合同工程造价10%的违约金。

4.1如乙方不按合同要求履行职责，不服从监督、监理单位的监督、监理工作，将承担违约责任。甲方根据开出的违约处理通知单收取乙方违约金，违约金按本合同工程造价0.3%每次计算。

4.2乙方项目经理必须参加甲方、监理通知召开的所有会议，如缺席将被视为违约，每缺席一次按工程总造价0.1%支付违约金。

5.监理单位代表甲方有权按国家现行的监理条例、施工验收规范及《深圳市农业地方标准园林绿化施工规范》、《深圳市地方标准：园林绿化管养规范》(DB4403/T 87-2020)监督乙方全面履行合同的质量要求、有权按深圳市有关安全及文明施工方面的规定监督乙方做好安全文明施工措施。乙方在施工过程中，进场苗木及施工材料、施工工序、种成品达不到质量要求、安全文明施工措施不符合规定，监理单位将以书面形式责成乙方在规定时间内整改，乙方必须在规定的时间内整改完毕并以书面形式就整改情况报告监理单位，若乙方拒不整改，并拒不承担相关违约责任，将视其为严重违约，甲方将终止合同，由此所造成的一切损失和责任全部由乙方负责。

6.乙方不按设计图纸要求全部完成设计图纸中标定的工程量，将承担违约责任。甲方将按乙方未完成的工程量乘以造价部门审定的综合单价的3倍收取乙方违约金。

7.乙方不得转包或分包工程项目，如发现转包或分包，乙方必须承担违约责任，甲方除停止乙方施工外，还收取乙方违约金，违约金按本合同工程造价10%计算。

8.合同履行中如乙方提出终止合同，属乙方毁约，乙方应按本合同工程造价的10%向甲方支付违约金。

9.甲方如无正当理由提前终止合同，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付费用。

10.损失的计算方法：实际直接损失。

11.因乙方原因终止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。

12. 违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费、公告费等相关费用。

（五）安全生产
1.乙方需建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

2.乙方需与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障作业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项，不得以任何形式与作业人员订立协议，免除或者减轻其对作业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
- 18 -

