坪山区精品公厕建设工程

监理服务采购需求

一、采购项目概况

我局拟开展坪山区精品公厕建设工程，项目建设内容包括新建11座公厕,其中装配式公厕9座,精品公厕2座，包括土建、装饰、安装、装配式厕所、室外配套工程等。为了更好的开展该项目，现需委托一家专业的监理单位开展监理工作。监理服务费暂按项目建安费为443.87万元作为计费基数，监理服务收费计取依据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）执行，项目监理预算金额控制在11.205万元以内（已下浮10%）。监理最终服务费以坪山区财评中心审定或备案证明的工程决算价为计价基数，但不得高于坪山区发展和改革局批复总概算中相应的监理费总额，所需经费从“项目经费”中列支。

二、项目管理和服务要求

管理要求：对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护采购人委托的项目合法权益，为采购人提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助采购人尽可能实现预定的合理建设目标。

（一）施工阶段监理的内容

1.协助采购人与成交单位编写开工报告，协助采购人办理开工手续；

2.组织施工图纸会审；

3.审核成交单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；

4.督促、检查成交单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调采购人和成交单位之间的关系；

5.审核成交单位或采购人提供的材料、构配件和设备的数量及质量；

6.控制工程进度、质量和投资，督促、检查成交单位落实施工安全保证措施；

7.确认并记录工程变更、现场签证及隐蔽工程的实际发生情况，审核工程变更、现场签证及隐蔽工程的实际工程量；

8.审核工程变更、现场签证涉及的工程造价的变化；

9.按承包合同的规定审核成交单位申报的当期实际完成工程内容和实物工作量，并审核期中支付报告；

10.配合采购人或其委托的造价咨询公司完成对成交单位申报的工程竣工结算的协助性审查。

11.负责施工现场签证；

12.督促成交单位整理合同文件和技术档案资料；

13.组织采购人和成交单位进行工程竣工初步验收；

14.督促建设工程办理竣工验收手续；

15.参加工程验收，审查工程结算。

16.负责做好项目监理日志和报告。

（二）保修阶段监理的内容

保修阶段监理的主要内容为负责组织检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促成交单位回访、监督工程质量直至达到规定的质量标准。

（三）项目人员安排要求

须安排项目总监1名，具有市政公用工程专业中级及以上职称；现场监理工程师1名，具有市政公用工程专业初级及以上职称；总人数不低于2人。

（四）项目技术要求

1.工程等级要求：合格。

2.按国家、深圳市相关行业规范进行保修期监理服务。

（五）其他要求

项目完成后，监理方需及时组织各方进行初步验收，初验合格后，协助完成竣工验收并办理移交和结算手续。

三、供应商资格要求

| 序号 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家参与应答，不允许同时参与本项目应答，以分公司名义参与应答的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目应答的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。 |
| 2 | 本项目不接受联合体应答，不允许分包；不接受供应商选用进口产品参与应答。 |
| 3 | 供应商须自行承诺，应答本项目前三年内（即从本项目采购需求公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）； |
| 4 | 参与政府采购项目应答的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明） |
| 5 | 承包人具有市政公用工程监理丙级及以上资质 |

四、采购方法

采用比选（综合评分法）的形式，评分要素和具体分值如下：

| 序号 | 项目 | 内容 | 分数 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购需求文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |  |
| 2 | 监理方案的完整性 | 根据项目施工特点，给出合理详细的监理计划，包含安全文明措施、技术规范指导等方面。优得31-40分;良得21-30分；中得11-20分；差得0-10分。 | 40 |  |
| 3 | 监理方案的可实施性 | 监理方案合理合规，可实施性强。给出合理的工作流程、工作范围、工作目标等。优得21-30分;良得11-20分；中得5-10分；差得0-4分。 | 30 |  |
| 4 | 人员配置 | 评审内容 服务团队人员配置合理，各组员分工明确，证书合规并在有效期限内。 评审标准 根据服务团队人员的配置情况、分工情况及人员所持证书情况进行评比，优得8-10分;良得5-7分；中得2-4分；差得0-1分。 | 10 |  |
| 5 | 相关业绩 | 具有相关监理工作业绩，包括在建或竣工市政公用工程项目业绩。5个及以上得10分，4个得8分，3个得6分，2个得4分，1个得2分。 | 10 |  |
| 6 | 总分 |  | 100 |  |

五、商务需求

（一）服务期

1.施工阶段的监理服务期限为270日历天（以实际批准的开工日期为准）；

2.保修期监理服务期限为竣工验收后2年。

（二）服务地点

坪山区。

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算应答报价；一经成交，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整，监理最终服务费根据《建设工程监理与相关服务收费标准》和坪山区精品公厕建设工程结算费用计费并下浮10％计算，如计算结果高于报价，则取报价作为监理最终服务费；反之，则取计算结果作为监理最终服务费。

2.供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价应答，供应商报价低于预算价格80%，需要供应商提供相关报价合理性说明。

3.供应商的报价不得超过根据《建设工程监理与相关服务收费标准》和坪山区精品公厕建设工程最终费用计算所得的监理费用。

4.供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响应答报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目应答。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

后续按合同约定支付。

（五）违约责任

1.如监理人未按时完成工作的，则每逾期一日，监理人应向委托人支付相当于监理酬金总额千分之五的违约金，逾期超过十日或逾期导致不能实现合同目的，或继续履行已对委托人无意义的，委托人有权要求监理人支付监理酬金总额20%的违约金，并有权单方解除本合同。

2.因监理原因导致被监理的工程质量不合格的、出现安全事故的、验收工程量与现场不符合的，监理人应向委托人支付监理酬金总额30%违约金。

3.因委托人的原因使监理人未按时完成工作的，除监理期限顺延外不承担其他任何责任和费用。

4.合同签订后，监理人无正当理由提前终止合同的，如有收取费用应当全部退回给委托人，并应按监理酬金总额的20%向委托人支付违约金。

5.监理人未按本合同约定履行保密义务的，应按照咨询酬金总额的20%向委托人支付违约金，委托人有权单方解除合同。

6.监理人擅自将本合同权利义务全部或部分转让给第三者的，转让无效，委托人有权要求监理人支付监理酬金总额20%的违约金，并有权单方解除本合同。

7.监理人违反委托人的合理指示或存在其他违反本合同的行为，委托人有权要求监理人支付监理酬金总额20%的违约金，并有权要求乙方限期改正，监理人拒不改正或不按要求改正的，委托人有权单方解除本合同。

8.监理人的违约金累计计算，委托人可在核算合同价款时扣除监理人应支付的违约金后再予以支付；监理人违约造成委托人损失的，如约定的违约金不能弥补给委托人造成的损失的，监理人应予补足。

9.监理人违约的，除承担上述违约责任外，还需承担委托人因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、公告费等相关费用。

10.监理人应当按本合同规定内容、时间等要求为委托人提供服务，若因监理人自身原因导致监理人提供的服务不符合委托人要求，委托人有权要求监理人支付监理酬金10%的违约金，并有权单方解除本合同。

（六）安全生产

1.监理方需建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

2.监理方需与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障作业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项，不得以任何形式与作业人员订立协议，免除或者减轻其对作业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。