深圳市规划和自然资源局坪山管理局关于《深圳市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》发现问题整改情况的报告

根据审计法律法规，深圳市审计局对我市2022年度国有土地使用权出让收支情况进行了审计。根据市审计局公开的《深圳市2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，涉及坪山区的问题为临时用地监管不到位，具体包括部分临时用地超期占用和延期使用临时用地未在使用期满前申请延期。现将相关问题的整改情况报告如下：

- 一、关于临时用地超期占用问题

（一）基本情况

审计指出，全市853宗已到期的临时用地未清场收回，其中坪山区13宗。

审计要求，市规划和自然资源局各区管理局应加强对临时用地的监管，结合现行法律法规，采取措施分类处置，纠正临时用地被违规超期占用和超期占用费未收缴行为。

（二）整改进展

截至目前，我区13宗未清场临时用地中，已收回7宗，剩余6宗临时用地仍有使用需求暂未清退。其中，部分项目正在加快推进项目立项，将按照建设用地报批程序予以完善用地手续；部分项目属于政府急需的公共服务设施项目，正根据短期租赁用地审批相关规定办理短期租赁手续。

（三）下一步整改计划

下一步，我区将积极跟进该6宗临时用地的处置工作，完善用地手续；同时，进一步完善到期临时用地清退协同机制，加大土地监察部门执法力度，确保临时用地到期后及时收回。

二、关于部分延期使用的临时用地未在使用期满前申请延期问题

（一）基本情况

审计指出，全市151宗临时用地审批程序不合规，存在先占后批、延期使用早于审批等问题，其中坪山区6宗临时用地延期使用早于审批时间。

审计要求，市规划和自然资源局、市前海管理局应进一步加强临时用地管理，靠前服务，加快审批手续，并完善已批临时用地监管预警机制，督促符合条件的需延期使用单位及时报批，杜绝临时用地未批先用。

（二）整改进展

- 根据审计整改要求，我区组织相关部门加强对临时用地的监管，建立完善预警机制，具体措施如下：一是在临时用地使用期满前2个月，主动联系用地单位了解其用地意向，若仍有使用需求，指导用地单位按规定办理延期；若无使用需求，向用地单位发放《临时用地到期收回通知》，督促用地单位按合同约定在到期前完成用地清场工作；二是加强对临近期满临时用地的巡查，实地跟踪了解临时建筑的拆除进展。自审计指出问题后，我区所有需要延期的临时用地均在到期前办理完延期手续，未再出现延期使用早于审批时间的问题。下一步，我区将进一步完善监管和预警工作机制，坚决杜绝临时用地未批先用。

- 综上，“临时用地审批程序不合规，审批管理不到位”涉及我区事项已完成整改。

特此报告。

- 市规划和自然资源局坪山管理局

- 2023年11月3日