坪山区2024年“最美阳台”项目服务采购需求

采购项目概况

根据《2024年深圳市立体绿化工作方案》和《2024年深圳市林荫道及增种乔木工作实施方案》要求，切实开展“山海连城绿美深圳”生态建设工作，以先行示范为标准，对标国际最好最优，大力推广立体绿化，拓展绿色空间，全力打造高品质、高颜值的绿美公园城市，助力实现“碳中和”目标。我局拟开展坪山区2024年“最美阳台”品牌活动，结合辖区城市第六立面提升，对临街建筑立面、屋顶、窗阳台、围墙等载体进行绿化美化，装点阳台空间，扮靓城市街头巷尾，打造成片、成规模的沿街“最美阳台”街景道，营造蓬勃生机、繁花似锦的景观效果。围绕“开放、共享、融合”的发展理念，持续探索立体绿化建设新模式，强化立体绿化复合功能，提升城市环境品质，拓展市民休闲空间，多维增绿，赋能生态价值。现需选定一家具有开拓精神且经验丰富的公司开展本项目工作。

二、项目预算

项目主要内容包括但不限于最美街景道打造、共建共享社区服务、主题活动、其他配合工作等。总预算控制在9.2万元（含）以内，所需经费从“园林绿化管理”中列支。

编号	服务内容	工作量

（预估）	预算

（万元）	服务说明
1	最美街景道打造	≥1街	3.15	含最美阳台街景道策划、设计、打造及全过程记录。
2	共建共享社区服务	≥6次	4.8	含到选定最美阳台街景道所在社区进行推广活动。
3	主题活动	≥3场	0.425	含最美阳台相关主题活动，比如专家指导培训活动、园艺打造分享活动等
4	其他配合工作	1次	0.825	最美阳台街景道打造完成后对参与各方进行评优奖励，及配合市局最美阳台相关评选活动。
合计：	9.2
备注：本表仅供各单位报价时参考，最终以实际发生为准，且总价控制在9.2万元以内。

三、项目服务内容

该项目服务内容（具体以市局下发的通知为准）：

（一）创新开展最美阳台品牌活动，引导社会力量共同参与公共文化服务，多措并举为市民提供平台，组织各类丰富多彩、新颖有趣的最美阳台推广及评选活动。

（二）结合花园式小区创建，开展“寻找最美阳台”系列活动，引导市民建立绿色健康的生活方式，促进“阳台经济”和“花卉经济”发展，营造更优的深圳园艺氛围。

（三）配合“最美阳台”街景道打造全过程进行活动策划、宣传等。

以上系列活动需制定活动策划实施方案，明确各项活动详细流程。

四、项目管理和服务要求

（一）组织实施要求

1.服务单位必须编制详细项目策划方案（活动实施方案、活动进度计划等）及宣传物料采购计划给采购方并按审定的策划方案进行实施；

2.服务单位必须自行解决车辆在该区域内通行、活动开展材料存放等问题；服务单位在活动开展过程中须注意自身及周边安全，负责活动开展过程中的所有事故处理和费用；

3.服务单位必须保证活动开展区域内卫生整洁，活动结束后，自行解决活动场地清理；

4.服务单位必须保证每个活动实施程序(活动宣传材料堆放、活动场地清理等程序）不能过夜，当天进行的活动实施程序必须当天完成；

5.服务单位必须作好参与人员记录、实施活动图文记录、活动流程记录、活动资料整理的编制等工作。

（二）项目人员安排要求

服务单位须安排项目负责人1名，现场负责人1名，专职工作人员3名及以上。

（三）成果要求

1.符合深圳市绿化管理处关于开展2024年“最美阳台”品牌活动项目服务所规定的标准要求和采购方要求。

2.服务单位须接受采购方的日常检查、监督及修正。

五、供应商资格要求

序号	资质要求

1	已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商，参加单位须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家参加，不允许同时参与本项目报价，以分公司名义参与报价的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目报价的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。
2	本项目不接受联合体报价，不允许分包；不接受参加人选用进口产品参与报价。
3	参加人须自行承诺，参与本项目报价前三年内（即从本项目采购公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他参加供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4	参加人须自行承诺，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5	具有活动服务类相关经验，有优秀活动策划经验优先（可提供业绩证明文件）。
六、采购方式

采用比选（综合评分）的形式，综合评分最高者确定为成交供应商，且入选成交供应商需结合市局通知制定最终的策划方案。项目采购公告及交易结果公告拟在坪山区人民政府网站公示。

七、商务需求

（一）服务期

合同签订后项目开始实施，服务期限为1年。如因甲方原因或不可抗拒因素造成服务期限延期，合同期限顺延。

（二）服务地点

坪山区

（三）报价文件内容及要求

1.报价文件正面须有项目名称、公司名称、联系人及电话、企业注册地址；

2.目录应当根据内容依次列明；

3.报价内容采用政府指导报价的应当备注清楚具体文件名称并按照政府指导报价要求进行报价，采用市场报价的应当附上同类或者相近业务报价以供参考；

4.报价内容应当有详细的明细、取费依据（首页、目录、关键页）、详细计算过程（如有）；

5.提供业务所对应的资质证明（如有）；

6.公司营业执照或副本复印件（需提供法定代表人证明及法定代表人身份信息，参与本次报价项目需授权委托他人办理的，还应当提供被授权人身份复印件及授权委托书）；

7.近三年内无不良信用及违法记录证明（可在国家信用网站等进行查询，可截图或者下载）；

8.项目人员安排名单，名单应含项目负责人、现场负责人、专职人员姓名、职称（如有）、专业技能、工作年限、企业社保缴纳明细(如有）等；

9.廉洁从业告知书；

10.风险知悉确认书；

11.声明及承诺函。

以上报价内容均需加盖公司公章，并装订成册，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，逾期不再受理。

（四）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由参加供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经选中，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.参加供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

3.参加供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.参加供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，参加供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。参加供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.参加供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.参加供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目参加。各参加供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

8.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

9.本采购文件中未尽事宜及甲方可能进行的服务内容调整要求等可在项目开展过程中由甲方与乙方商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。

附件：1.廉洁从业告知书

2.风险知悉确认书

3.声明及承诺函

4.评审资料清单

5.项目人员安排表（模板）