东北师大附中深圳学校扩建工程（监理）
拟派项目组织机构专业人员配备要求一览表
	序号
	岗位
	姓名
	专业
	职称
	执业资格
	进场服务阶段
	收尾阶段
	备注

	
	
	
	
	
	
	基坑支护及土方开挖
	基础

阶段
	主体

阶段
	安装

阶段
	装修

阶段
	调试验收阶段
	结算

阶段
	保修

阶段
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	总监
	王金安
	土木工程
	高级
工程师
	国家注册

监理工程师
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	2
	总监代表
	米永科
	工程管理
	中级

工程师
	国家注册

监理工程师
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	3
	安全监理工程师
	黄啟霓
	土木工程
	中级

工程师
	广东省
安全监理员/
广东省
专业监理工程师
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	4
	房建专业

监理工程师
	邱伟峰
	建筑工程
	中级

工程师
	广东省
专业监理工程师/
广东省
安全监理员
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	5
	机电安装

监理工程师
	喻荣华
	机电一体化技术
	中级

工程师
	广东省
专业监理工程师/
广东省
安全监理员
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	6
	给排水

专业监理工程师
	王  华
	给水排水
	中级

工程师
	广东省
专业监理工程师
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	7
	暖通监理工程师
	李春树
	采暖与
通风
	中级

工程师
	广东省
专业监理工程师
	
	
	
	√
	√
	√
	
	
	

	8
	监理员
	班澳忠
	建筑工程
	初级
工程师
	广东省
专业监理工程师/
广东省
安全监理员
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	9
	监理员
	卢海城
	机电安装
	初级
工程师
	广东省
监理员/
广东省
安全监理员
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	

	10
	监理员
	陈邦继
	建筑设备工程技术
	初级
工程师
	监理员
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	


备注：
1.总监相关证明材料只需在资信标（业绩文件）《拟派项目组织机构专业人员配备要求一览表》处按要求提供，其余专业人员则在实施过程中，由中标人根据进场服务阶段配备专业监理工程师、监理员和资料员等，并按本表要求提供配备人员的相关证明材料报招标人审核，招标人将在相关平台公示，公示无异后该阶段人员配备作为合同重要组成部分。
证明材料：身份证件、毕业证书、职称证书/资格证书、投标单位的社保清单复印件加盖投标人公章或者有社保局章的原件扫描件；注册证书上未体现有效期或注册单位的，须补充提供能够体现注册有效期和注册单位的网站截图（如四库一平台）等相关证明材料。
2.本表格式仅作参考，投标人可在本表基础上增加、延列，但需要参考《广东省建设厅转发建设部关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）的通知》（粤建管[2002]97号）以及《中国建设建立协会关于印发<项目监理机构人员配置标准（试行）>的通知》（中建监协[2020]15号）有关项目监理人员配置的数量要求”。在施工过程中，招标人可根据项目情况需要提出增加监理人员数量，投标人应于3天内派遣增加的监理人员进驻现场。若有退休人员需提供退休证明和本单位的聘用合同。安全管理也是监理工作的重要一环，具体人员分工请在拟派项目组织机构专业人员配备要求一览表备注一栏中明确。
3.工程管理经验以相关院校毕业证书载明的日期或职称证书载明的日期或社保开始缴纳日期等其他证明材料的日期起至招标公告发布之日止进行计算。
4.本表中的“进场服务阶段”即为常驻时间段。拟派项目组织机构专业人员配备要求一览表中的项目总监、专业监理工程师应常驻现场，否则将按照合同约定对监理单位进行处罚。在项目竣工验收后，结算和保修阶段的监理工作不再考核人员到岗率，将以解决和处理问题为导向，列入履约评价。
决和处理问题为导向，列入履约评价。
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