大万世居北侧公园景观提升项目

自行采购公告

一、项目需求

大万世居位于马峦街道，是全国最大且保存最完整的方形客家围屋之一，被列为广东省重点文物保护单位和深圳市提升改造的“十大特色文化街区”之一。现对大万世居北侧公园进行景观提升，主要是对围栏进行拆除并进行景观提升，营造良好的景观效果，确保大万特色文化街区顺利开街。

提升面积约800平方米，项目内容包括围栏拆除、垃圾清运、砌筑石凳、地被种植、原绿化修剪等。

二、项目预算

采购总预算金额为65万元以内，超过预算金额报价的无效。

三、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2.未因违法违规受到市、区民政局社会组织管理部门通报批评、年检合格（提供承诺函，格式自拟）。

3.参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

4.具有市政工程专业承包叁级及以上资质。

四、服务内容

（一）服务（交货）期限

合同签订后10天内完成，初步验收合格后进入养护期，养护期为3个月，如因甲方原因或不可抗拒因素造成工期拖延，合同工期顺延。

- 服务内容

内容包括围栏拆除、垃圾清运、砌筑石凳、地被种植（养护期为3个月）、原绿化修剪等。

- 具体要求

- 1.根据设计图纸按时施工及养护。因政策、施工等原因导致面积等发生变化（增加或减少）的，中标方应无条件服从，最终结算费用按实际面积及实际养护面积支付。

- 2.种植的株行应横竖对齐，高度一致，弧线则流畅平顺。

- 3.苗木是“三分种七分养”，中标方要加强养护，不管何种原因，在养护期内一经发现有枯萎的苗木，中标人必须及时予以更换。围栏拆除后在原位置进行砌筑符合周边景观环境的石凳，并种植地被进行复绿等。为达到较好的景观效果，采购方有权根据需要采购价格相近的苗木品种和设施，结算时按采购方委托的第三方造价咨询公司出具的结算审核书进行结算。

- 4.项目完成后，中标方需及时通知采购方进行初验，初验合格方可转为养护期，养护期满3个月再办理移交手续。

五、投标单位需提供资料

1.单位营业执照或社会组织法人登记证书复印件（原件备查）；

2.近三年承接过同类项目的业绩资料；

3.服务承诺（本项目团队人员配置等）；

4.单位法定代表人身份证复印件；

5.投标方和参与活动个人近三年内无重大违法记录声明函。

六、投标截止时间和联系方式

本次采购将于2021年8月9日启动，意向单位应于2021年8月11日前提交以上证明文件原件扫描件（均需加盖单位公章）至邮箱（linweiqin@szpsq.gov.cn），投标单位应注明名称、地址、联系人及手机号码，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。逾期不再受理。

联系人：林伟钦

联系电话：0755-8462 2402

联系地址：深圳市坪山区坪山大道333号坪山区政府第二办公点501室。

七、评标方法

本次采购服务采用比选（综合评分法）方式进行评审，于2021年8月16日下午14：30在深圳市坪山区区府二办501B会议室组织评审小组进行评审，确定1家中标供应商，中标结果将在坪山区人民政府网站予以公告。

附件：1-1.现场照片

1-2.比选评分表

深圳市坪山区城市管理和综合执法局

2021年8月9日