坪山区城市管理和综合执法局关于2024年共建花园运营服务项目的采购需求

一、采购项目概况

2024年我区共建花园建设任务为12个，并以“共商、共治、共享”为目的，继续鼓励各类企业、社会组织和全体市民积极争做“爱绿”志愿者、“植绿”参与者、“护绿”践行者，持续壮大“美丽深圳”志愿者队伍，引导全民参与城市园林绿化建设。为高质量、高品质完成2024年共建花园建设及运营考核任务，提前谋划2024年12个新建花园的建设工作，并及时对26个已建成的花园进行活动运营维护。现启动委托第三方机构负责坪山区2024年共建花园建设及运营管理工作。

二、项目概算

项目总费用控制在86万以内，费用包含26个已建成花园的活动维护费、2024年共建花园建造费及活动运营费用等，最终结算以结算价为准，所需经费从“社区共建花园”中列支。

三、项目管理和服务要求

（一）项目要求

1.为26个已建成共建花园提供运营指导、园艺活动等服务（根据市城管局发布的文件《共建花园运营维护评价标准》提供相关方案）；

2.协助我局指导共建单位完成2024年12个共建花园新建任务，并定期组织建设单位参加共建活动，指导建设单位按照考核标准按质按量按时开展新建工作。（根据市城管局发布的《共建花园运营维护评价标准》提供相关方案）；

3.定期收集宣传资料、会议材料、阶段工作总结、照片素材及数据，形成台账资料；

4.根据相关考核标准做好迎检工作。

（二）项目内容

1.为已建成共建花园建立运营团队，完善志愿者管理制度，每季度定期开展相关社区活动；

2.前期负责参与并指导各街道进行共建花园选址、设计工作，制定年度计划工作表并进行量化，确保共建花园建设的可落地性；

3.中期负责参与并指导各街道进行施工建造、开展相关社区活动、开园仪式等；

4.后期负责参与并指导各街道进行园艺维护、志愿者管理、花园运营等；

5.项目团队须充分整合街道、社区、学校资源，为共建花园引入资金、技术等支持。

四、评审方法

（一）本项目采用综合评分法，得分最高者录取。

（二）评分标准：

评分标准将按照价格部分、专业部分、综合实力部分和服务部分进行评审。其中报名单位需有景观建筑设计服务或公共艺术设计服务等经验，采购报价人须自行承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，参与本项目采购前近三年内在经营活动中没有重大违法记录等，不接受联合体报名。

五、商务需求

（一）服务期

2024年7月-2025年7月

（二）服务地点

坪山区

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由报名供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报名报价；一经录取，报价总价作为录取供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整，如因上级单位考核任务调整，以现行文件要求为准。

2.报名供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价报名。

3.报名供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.报名供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，报名供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。报名供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.报名供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报名报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.报名供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目报名。各报名供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式

按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

（五）履约担保金

由双方协商。

（六）违约责任

根据用户方提供情况制定。